**Take Your Place**

Piano di progetto

|  |  |
| --- | --- |
| ***Autori*:** | Simone Mele |
| ***Project Manager:*** | Simone Mele |
| ***Data di creazione*:** | 18/04/2017 |
| ***Data di approvazione***: | 22/04/2017 |
| ***Data ultima modifica*:** | 19/06/2017 |
| ***Versione*:** | 1.0 |

1. Obiettivi

**Mission**: Creazione di un applicazione android e dei web services necessari che permettano all’utente attraverso il suo smartphone di accedere alle promozioni dei locali (bar, ristoranti e pizzerie) in un determinato raggio dalla sua posizione

2. Stakeholder

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stakeholder** | **Aspettative** | **Priorità** | **Impatto** |
| Project Manager | Portare a termine il progetto con successo | 1 | Alto |
| Ristoratori, proprietari di bar e pizzeria | Incrementare i propri profitti | 2 | Alto |
| Agenzie pubblicitarie | Inserire inserzioni all’interno della applicazione | 2 | Alto |
| Proprietari di locali di diverso tipo | Incrementare i propri profitti | 3 | Medio |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ruoli e responsabilità | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Ruolo** | **Responsabilità** | **Unità Org.** | **Nome** |
|  | |  |  |  |
| Project Manager | | Totale | // | Simone Mele |
|  |  |  |  |  |
| 4. | Work Breakdown Structure | |  |  |

WBS e Cronoprogramma di Gantt sono allegati in un file separato ispezionabile attraverso Project Libre progettati per il progetto Take Your Place da Simone Mele

5. Costi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione** | **Anno 1** | **Anno 2** | **Anno 3** |
| Domini | € 15 | € 60 | € 120 |
| Certificati SSL | € 131 | € 460 | € 920 |
| Server dedicati | € 1 025 | € 1 025 | € 2 928 |
| Server web | € 0 | € 40 | € 60 |
| Server DBMS | € 0 | € 960 | € 3 828 |
| Account Google Play Store | € 25 | € 0 | € 0 |
| Personale Sistemistico | € 52 000 | € 90 000 | € 180 000 |
| Programmatori | € 80 000 | € 90 000 | € 180 000 |
| Agenti Marketing | € 4 180 | € 20 900 | € 41 800 |
| Pubblicità | € 5 000 | € 10 000 | € 20 000 |
| Costituzione società | € 1 800 | € 0 | € 0 |
| Commercialista | € 4 000 | € 4 000 | € 4 000 |
| Stabili | € 10 000 | € 10 000 | € 10 000 |
| Totale | € 158 176 | € 227 445 | € 443 656 |

6. Approvazioni



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome** | **Feedback** |  | **Versione** | **Note** | **Firma** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Simone | Approvato | ⌧ | 1.0 | // | *Simone* | 22/04/2017 |
| Mele | Rifiutato | ❑ |  |  | *Mele* |  |